### ỦY BAN NHÂN DÂN		     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

### TỈNH BÌNH PHƯỚC		                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2355/QĐ-UBND	                                   Đồng Xoài, ngày 29 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

##### Về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán khảo sát địa hình, khoan khảo

##### sát thăm dò nước ngầm và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa hệ cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Bù Xa, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/12/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về nước sạch và VSMTNT đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ đơn giá khảo sát công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UBND ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 191/TTr-SNN ngày 27/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán khảo sát địa hình, khoan khảo sát thăm dò nước ngầm và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa hệ cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Bù Xa, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng do Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp & PTNT lập, với nội dung như sau:

1. Tên và mục tiêu  dự án:

a) Tên dự án: Sửa chữa hệ cấp nước sinh hoạt tập trung ấp Bù Xa, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng.

b) Mục tiêu Dự án:

Giải quyết nước sinh hoạt cho 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, ứng với 450 nhân khẩu trong khu vực và  trường tiểu học đóng trên địa bàn.

2. Nội dung thực hiện:

-  Khảo sát đo vẽ địa hình, tuyến đường ống và nhà máy cấp nước.

- Khoan 01 giếng khoan để khảo sát thăm dò lưu lượng nước ngầm.

- Lập Báo cáo KTKT dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư:

a)  Dự toán chi phí:		                              112.726.007 đồng

(Bằng chữ: Một trăm mười hai triệu, bảy trăm hai sáu ngàn, không

trăm lẻ bảy đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình:		          20.192.120 đồng

- Chi phí khoan thăm dò nước ngầm:             74.581.887 đồng

- Chi phí lập báo cáo KTKT dự án:		17.952.000 đồng

(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)

Các chi phí nêu trên là tạm tính. Khi thanh quyết toán căn cứ vào kết quả thực hiện được nghiệm thu và các quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn chương trình nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước được giao trong kế hoạch năm 2006.

4. Thời gian thực hiện:  Hoàn thành trong quý I năm 2007.

5. Hình thức thực hiện: Chỉ định thầu đơn vị tư vấn.

Điều 2. Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp & PTNT là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, Giám đốc Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các ban, ngành và địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong