| Công trình HTTL Tà Thiết phục vụ tái định canh, định cư Dự án thuỷ lợi Phước Hoà |
| --- |
| (Kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước) |
| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| I | Xây lắp |  | Vốn bồi thường Dự án thủy lợi Phước Hòa |  |  |  |  |
| 1 | Gói thầu số 1: Sửa chữa hoàn thiện hồ Tà Thiết 1 | 3.789.962.340 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Trọn gói | 04 tháng |
| 2 | Gói thầu số 2: Xây dựng tràn xả sâu và cống lấy nước | 2.063.990.992 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Trọn gói | 04 tháng |
| 3 | Gói thầu số 3: Xây dựng kênh chính KC1 Và hệ thống kênh nội đồng | 5.517.389.879 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Trọn gói | 06 tháng |
| 4 | Gói thầu số 4: Xây dựng kênh chính KC2 và hệ thống kênh nội đồng | 6.052.179.910 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Trọn gói | 06 tháng |
| II | Mua sắm hàng hoá |  |  |  |  |  |  |
| 1 | bảo hiểm công trình | 128.062.094 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Trọn gói | Theo thời gian thi công |
| III | Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát lập TKTC-TDT | 317.902.181 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo đơn giá cố định | 1 tháng |
| 2 | Lập TKTC-TDT | 413.029.056 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo tỷ lệ% | 1 tháng |
| 3 | Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | 36.655.909 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Trọn gói | 2 tháng |
| 4 | Giám sát thi công xây dựng công trình | 261.724.870 |  | Chỉ định thầu | Năm 2009 | Theo tỷ lệ% | Theo thời gian thi công |
| 5 | Kiểm toán công trình | 24647522 |  | Chỉ định thầu | Năm 2010 | Trọn gói | 2 tháng |