| KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011 - TỈNH BÌNH PHƯỚC |
| --- |
| (Kèm theo Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng |
| STT | NGÀNH - LĨNH VỰC | Số Quyết định ĐT; ngày tháng năm | Thời gian KC - HT | Tổng mức đầu tư | Đã đầu tư đến hết năm 2010 | KẾ HOẠCH 2011 | CHỦ ĐẦU TƯ |
|  |  |  |  |  |  | TỔNG CỘNG | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vốn XDCB tập trung | Vốn TW hỗ trợ theo mục tiêu |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 8 |
|  | TỔNG CỘNG (A+B) |  |  |  |  | 750.900 | 579.400 | 171.500 |  |
| A | VỐN CẤP TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 480.680 | 346.680 | 134.000 |  |
| A1 | TRẢ NỢ VAY |  |  |  |  | 31.950 | 31.950 |  |  |
| I | Trả nợ vay Chương trình KCH kênh mương |  |  |  |  | 31.950 | 31.950 |  |  |
| A2 | BỐ TRÍ CHO CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 448.730 | 314.730 | 134.000 |  |
| I | CÔNG NGHIỆP |  |  |  |  | 42.700 | 12.700 | 30.000 |  |
| 1 | Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 2 | Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp |  |  |  |  | 27.700 | 12.700 | 15.000 |  |
| 2.1 | Dự án nhà máy xử lý nước thải khu CN Minh Hưng 3 | 2284/QĐ-UBND 30/9/2010 | 2010-2011 | 19.000 | 3.000 | 15.000 |  | 15.000 | Công ty cổ phần khu CN cao su Bình Long |
| 3 | Xây dựng kênh chính thoát nước dọc đường số 1 KCN Chơn Thành | 2300/QĐ-UBND 19/8/09 | 2010-2011 | 8.349 | 6.000 | 1.200 | 1.200 |  | Ban QL khu kinh tế |
| 4 | GTĐB xây dựng cổng chính, mở rộng đường trục chính KCN Chơn Thành | 1022/QĐ-UBND ngày 04/5/2010; 3902/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 | 2010-2011 | 15.697 | 5.200 | 5.000 | 5.000 |  | Ban QL khu kinh tế |
| 5 | GTĐB xây dựng khu tái định cư và nhà ở công nhân 38.5 ha | 3489/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 | 2009-2011 | 35.488 | 23.850 | 5.000 | 5.000 |  | Ban QL khu kinh tế |
| 6 | Nối tiếp mương thoát nước số 1 ngoài KCN Minh Hưng Hàn Quốc | 493/QĐ-SKHĐT ngày 07/5/2010 | 2011 | 1.723 |  | 1.500 | 1.500 |  | Ban QL khu kinh tế |
| II | NÔNG - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN |  |  |  |  | 50.500 | 10.500 | 40.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 50.500 | 10.500 | 40.000 |  |
| 1 | Hệ thống thủy lợi hồ Ba Veng | 2896/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 | 2010-2011 | 41.000 | 34.000 | 7.000 | 7.000 |  | Sở NN&PTNT |
| 2 | Hệ thống thủy lợi Bù Ka | 1824/QĐ-UBND ngày 05/9/08 | 2010-2011 | 16.026 | 12.500 | 3.500 | 3.500 |  | Sở NN&PTNT |
| 3 | Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững |  |  |  |  | 17.000 |  | 17.000 |  |
| 4 | Chương trình giống cây trồng. vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, thủy sản |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 4.1 | Dự án đầu tư sản xuất giống cây Ca cao và Cao su giai đoạn 2009 - 2010. | 736/QĐ-UBND ngày 10/4/08; 1156/QĐ-UBND18/5/2010 | 2010-2011 | 11.353 | 1.930 | 5.000 |  | 5.000 | Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư |
| 4.2 | Trại cá giống thủy sản nước ngọt cấp I tỉnh Bình Phước. | 2285/QĐ-UB ngày 09/12/02; 986/QĐ-UBND ngày 20/4/09 | 2008-2012 | 36.717 | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 | Sở NN&PTNT |
| 5 | Đầu tư thực hiện Quyết định 33/2007QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về định canh định cư |  |  |  |  | 4.000 |  | 4.000 |  |
| 6 | Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 về việc bố trí lại dân cư nơi cần thiết |  |  |  |  | 4.000 |  | 4.000 |  |
| 6.1 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đăk ơ, huyện Bù Gia Mập | QĐ 826/QĐ-UBND ngày 01/4/2009; Đã trình UBND tỉnh điều chỉnh TMĐT | 2009-2011 | 11.402 | 7.600 | 2.000 |  | 2.000 | Chi cục PTNT |
| 6.2 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng | 417/QĐ-UBND ngày 25/2/2009 | 2009-2011 | 11.179 | 7.400 | 1.000 |  | 1.000 | Chi cục PTNT |
| 6.3 | Dự án ổn định dân di cư tự do xã Hưng Phước. huyện Bù Đốp | 366/QĐ-UBND ngày 24/02/2009 | 2009-2011 | 7.320 | 5.400 | 1.000 |  | 1.000 | Chi cục PTNT |
| III | GIAO THÔNG - VẬN TẢI |  |  |  |  | 131.000 | 131.000 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 131.000 | 131.000 |  |  |
| 1 | XD đường GTNT và cầu vào khu đất sản xuất chương trình 134 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú | 1010/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 | 2010-2011 | 4.145 | 1.940 | 2.000 | 2.000 |  | Ban Dân tộc |
| 2 | Xây dựng đường và hệ thống thoát nước QL14 (đoạn đường Lê Quý Đôn từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ và đường QH số 20 đoạn từ đường Hùng Vương đến TTTM thị xã Đồng Xoài) | 1342/QĐ-UBND 18/5/09 | 2010-2012 | 49.670 | 22.200 | 8.000 | 8.000 |  | Sở Xây dựng |
| 3 | GPMB đường Đồng Xoài - Cây Chanh | 1926/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 | 2010-2012 |  | 20.000 | 40.000 | 40.000 |  | Sở GT-VT |
| 4 | Đường Minh Hưng - Chơn Thành (Dự án BT ghi thu ghi chi tiền SD đất ) | 2205/QĐ-UBND ngày 14/10/2008 | 2009-2010 | 121.000 |  | 70.000 | 70.000 |  | UBND huyện Chơn Thành |
| 5 | Mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp (Dự án BT ghi thu ghi chi tiền SD đất từ đấu gia vườn cao su) | 1473.1741.1748/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 | 2009-2010 | 290.000 |  | 11.000 | 11.000 |  | Sở GT-VT |
| IV | VĂN HÓA |  |  |  |  | 26.000 | 20.000 | 6.000 |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 26.000 | 20.000 | 6.000 |  |
| 1 | Dự án khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng - Sóc Bom Bo | 1669/QĐ-UB ngày 15/7/2010 | 2010-2015 | 198.300 | 7.000 | 6.000 |  | 6.000 | Ban QLDA khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng-Sóc Bom Bo |
| 2 | Trung tâm văn hóa tỉnh | 1118/QĐ-UB ngày 17/5/2010 | 2011-2013 | 163.000 |  | 20.000 | 20.000 |  | Sở VH - TT và DL |
| V | KHOA HỌC CN VÀ CÔNG NGHỆ TT |  |  |  |  | 13.680 | 13.680 |  |  |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 13.680 | 13.680 |  |  |
| 1 | Mua sắm trang thiết bị kiểm định và hiệu chuẩn máy X-Quang phục vụ công tác quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ. hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước | 1350/QĐ-UB ngày 16/10/2009 | 2011 | 600 |  | 600 | 600 |  | Sở KH-CN |
| 2 | Xây dựng kho lưu giữ bảo quản các chủng vi sinh và mô tế bào thực vật | 1621/QĐ-UB ngày 21/12/2009 | 2011 | 700 |  | 700 | 700 |  | Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN |
| 3 | Các dự án KHCN và CNTT khác |  |  |  |  | 12.380 | 12.380 |  |  |
| VI | GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |  |  |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 57.500 | 57.500 |  |  |
| 1 | Trường cấp 2. 3 Đắc Ơ huyện Phước Long | 977/QĐ-UB ngày 5/6/2007 | 2009-2011 | 30.969 | 17.000 | 5.000 | 5.000 |  | UBND thị xã Phước Long |
| 2 | Trường THPT Trần Phú - huyện Bình Long | 2865/QĐ-UB ngày 24/12/2008 | 2009-2011 | 29.737 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |  | Sở GD - ĐT |
| 3 | Trường THPT Lộc Thái - huyện Lộc Ninh | 1564/QĐ-UB ngày 7/8/2008 | 2009-2011 | 27.807 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |  | Sở GD - ĐT |
| 4 | Đối ứng vốn trái phiếu Chính phủ kiên cố hóa trường lớp học |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  | Các huyện - thị |
| 5 | Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng | 2462/QĐ-UB ngày 4/12/2007 | 2009-2011 | 22.781 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |  | UBND huyện Bù Đăng |
| 6 | Trung tâm Giáo dục - Lao động - tạo việc làm Minh Lập | 1460/QĐ-UB ngày 24/7/2008 | 2009-2011 | 28.834 | 12.000 | 8.000 | 8.000 |  | Sở LĐ - TBXH |
| 7 | Xây dựng khối phòng học, phòng học bộ môn Trường THPT chuyên Quang Trung | 2543/QĐ-UB ngày 5/10/2009 | 2010-2011 | 9.992 | 7.000 | 2.500 | 2.500 |  | Trường chuyên Quang Trung |
| 8 | Xây dựng khối phòng học bộ môn Trường THPT Phước Long | 2706/QĐ-UB ngày 28/9/2009 | 2010-2011 | 4.351 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |  | Sở GD-ĐT |
| 9 | Xây dựng khối phòng học bộ môn Trường THPT Đồng Xoài | 2705/QĐ-UB ngày 28/9/2009 | 2010-2011 | 4.354 | 2.200 | 2.000 | 2.000 |  | Sở GD-ĐT |
| 10 | Xây dựng khối phòng học bộ môn Trường THPT Bình Long | 3061/QĐ-UB ngày 30/10/2009 | 2010-2011 | 4.237 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |  | Sở GD-ĐT |
| 11 | Xây dựng khối phòng học bộ môn Trường THPT Chu Văn An. huyện Chơn Thành | 3057/QĐ-UB ngày 30/10/2009 | 2010-2011 | 4.148 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |  | Sở GD-ĐT |
| 12 | Xây dựng 12 phòng học trường cấp 2, 3 Đa Kia huyện Bù Gia Mập | 2934/QĐ-UB ngày 31/12/2008 | 2009-2010 | 4.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | Sở GD-ĐT |
|  | Công trình khởi công mới |  |  | 18.679 |  | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 1 | XD Nhà hiệu bộ trường PTTH Nguyễn Khuyến. Bù Gia Mập | 2842/QĐ-UB ngày 24/12/2008 | 2.011 | 2.169 |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Bù Gia Mập |
| 2 | XD 6 phòng chức năng TTGDTX huyện Bù Đăng | 2639/QĐ-UB ngày 31/12/2008 | 2.011 | 2.759 |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Bù Đăng |
| 3 | XD Nhà hiệu bộ trường cấp 2, 3 Lương Thế Vinh. Bù Đăng | 2933/QĐ-UB ngày 21/12/2008 | 2.011 | 2.152 |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Bù Đăng |
| 4 | XD Nhà hiệu bộ Trường THPT Nguyễn Du, Đồng Xoài (Bán công) | 2843/QĐ-UB ngày 24/12/2008 | 2.011 | 2.030 |  | 1.500 | 1.500 |  | Sở GD-ĐT |
| 5 | Xây dựng 08 phòng học lầu Trường cấp 2, 3 Tân Tiến. huyện Bù Đốp | 2820/QĐ-UB ngày 7/10/2009 | 2.011 | 2.749 |  | 2.000 | 2.000 |  | UBND huyện Bù Đốp |
| 6 | Xây dựng Trường cấp 2, 3 Nha Bích. huyện Chơn Thành (các hạng mục còn lại) | 3086/QĐ-UB ngày 4/11/2009 | 2.011 | 6.820 |  | 3.000 | 3.000 |  | Sở GD-ĐT |
| VII | Y TẾ |  |  |  |  | 17.850 | 7.850 | 10.000 |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 3.900 | 2.000 | 1.900 |  |
| 1 | Đầu tư các trạm xá xã | 2018/QĐ-UB ngày 27/9/2007 | 2010-2012 | 20.430 | 6.200 | 2.000 | 2.000 |  | Sở Y tế |
| 2 | Trung tâm y tế dự phòng huyện Lộc Ninh | 1052/QĐ-UB ngày 4/8/2008 | 2010-2011 | 3.956 | 2.000 | 1.900 |  | 1.900 | UBND huyện Lộc Ninh |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 13.950 | 5.850 | 8.100 |  |
| 1 | Trung tâm phòng chống HIV/AIDS | 3439/QĐ-UB ngày 10/11/2008 | 2011-2012 | 5.455 |  | 3.100 |  | 3.100 | Sở Y tế |
| 2 | Bệnh viện y học cổ truyền | 2439/QĐ-UB ngày 10/11/2008 | 2011-2013 | 43.912 |  | 5.850 | 5.850 |  | Bệnh viện y học cổ truyền |
| 3 | Trung tâm y tế dự phòng huyện Bù Đăng | 2807/QĐ-UB ngày 18/12/2009 | 2011-2012 | 4.519 |  | 3.000 |  | 3.000 | UBND huyện Bù Đăng |
| 4 | TTKL Trung tâm y tế dự phòng huyện Chơn Thành | 3086/QĐ-UB ngày 17/10/2008 | 2011-2012 | 4.914 |  | 2.000 |  | 2.000 | UBND huyện Chơn Thành |
| VIII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 1 | Trụ sở ngành NN&PTNT | 1092/QĐ-UBND ngày 02/6/05; 2891/QĐ-UBND ngày 14/10/09 | 2009-2011 | 21.894 | 11.500 | 4.000 | 4.000 |  | Sở NN&PTNT |
| 2 | Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở ngành NN&PTNT | 2036/QĐ-UBND ngày 21/11/06 | 2009-2011 | 31.347 | 20.500 | 4.500 | 4.500 |  | Sở NN&PTNT |
| 3 | Trụ sở Sở Tài nguyên & Môi trường | 2370/QĐ-UBND ngày 04/11/0/8 | 2010-2011 | 8904 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | Sở TN-MT |
|  | Công trình khởi công mới |  |  |  |  | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 1 | Trụ sở làm việc Trung tâm phát triển quỹ đất | 45/QĐ-SKHĐT ngày 15/01/2010 | 2011 | 2.688 |  | 1.500 | 1.500 |  | Trụ sở làm việc Trung tâm phát triển quỹ đất |
| 2 | Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy | 2235/QĐ-UBND ngày 1/10/2010 | 2011-2012 | 13.411 |  | 5.000 | 5.000 |  | Văn phòng Tỉnh ủy |
| 3 | Trụ sở làm việc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Trung tâm trợ giúp pháp lý | 3411/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 | 2011-2012 | 4.314 |  | 2.000 | 2.000 |  | Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản |
| 4 | Trụ sở làm việc Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp & PTNT | 152/QĐ-SKHĐT ngày 08/02/2010 | 2011 | 2.448 |  | 1.000 | 1.000 |  | Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp & PTNT |
| IX | QUỐC PHÒNG - AN NINH |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 1 | Đường vào Đồn biên phòng 783 | 223/QĐ-UB ngày 23/1/2009 | 2010-2011 | 13.600 | 10.000 | 3.000 | 3.000 |  | Bộ CH bộ đội BP |
| 2 | Doanh trại trung đòan 736 | 644/QĐ-UB ngày 18/3/2009 | 2010-2011 | 16.200 | 6.500 | 5.000 | 5.000 |  | Bộ CHQS tỉnh |
| 3 | Hỗ trợ XD tru sở CA phường Tân Xuân - thị xã Đồng Xoài | 934/QĐ-UB ngày 21/4/2010 | 2010-2011 | 3.300 | 1.215 | 1.000 | 1.000 |  | Công an tỉnh |
| 4 | Hỗ trợ XD trụ sở CA phường Tân Bình - thị xã Đồng Xoài | 935/QĐ-UB ngày 21/4/2010 | 2010-2011 | 3.460 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | Công an tỉnh |
| X | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| XI | THANH TÓAN CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC |  |  |  |  | 1.290 | 1.290 |  |  |
| XII | VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ TW |  |  |  |  | 48.000 |  | 48.000 |  |
| 1 | Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã |  |  |  |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 2 | Hỗ trợ theo Quyết định 134 kéo dài |  |  |  |  | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 3 | Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 |  |  |  |  | 8.000 |  | 8.000 |  |
| 4 | Hỗ trợ vốn đối ứng ODA |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 5 | Đầu tư thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/01/2002 của Bộ Chính trị |  |  |  |  | 27.000 |  | 27.000 |  |
|  | ( Trong đó có: hạ tầng chợ, hạ tầng làng nghề, hỗ trợ đầu tư tu bổ tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng và các công trình văn hóa. hỗ trợ phủ sóng PTTH ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây nguyên. miền Trung. hỗ trợ các dự án thể thao do địa phương quản lý. các trung tâm giáo dục quốc phòng; Hỗ trợ 6 hạng mục cứng thí điểm ở các xã thí điểm nông thôn mới của Ban Bí thư ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII | VỐN NƯỚC NGÒAI |  |  |  |  | 7.710 | 7.710 |  |  |
| 1 | Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | VỐN PHÂN CẤP CÁC HUYỆN - THỊ |  |  |  |  | 270.220 | 232.720 | 37.500 |  |
| I | THỊ XÃ ĐỒNG XÒAI |  |  |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 21.000 | 21.000 |  |  |
| II | HUYỆN ĐỒNG PHÚ |  |  |  |  | 23.300 | 23.300 |  |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 9.300 | 9.300 |  |  |
| III | THỊ XÃ PHƯỚC LONG |  |  |  |  | 15.100 | 15.100 | - |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 11.500 | 11.500 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 3.600 | 3.600 |  |  |
| IV | HUYỆN BÙ ĐĂNG |  |  |  |  | 22.600 | 22.600 | - |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 14.800 | 14.800 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 7.800 | 7.800 |  |  |
| V | HUYỆN BÙ GIA MẬP |  |  |  |  | 36.540 | 20.540 | 16.000 |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 15.500 | 15.500 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 440 | 440 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 5.040 | 5.040 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ huyện mới chia tách |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 4 | Đầu tư theo quyết định 160 |  |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 |  |
| VI | HUYỆN CHƠN THÀNH |  |  |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |
| VII | HUYỆN HỚN QUẢN |  |  |  |  | 32.300 | 17.300 | 15.000 |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 12.500 | 12.500 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 4.800 | 4.800 |  |  |
| 3 | Hỗ trợ huyện mới chia tách |  |  |  |  | 15.000 |  | 15.000 |  |
| VIII | THỊ XÃ BÌNH LONG |  |  |  |  | 27.300 | 27.300 |  |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 12.300 | 12.300 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |
| IX | HUYỆN LỘC NINH |  |  |  |  | 25.800 | 22.300 | 3.500 |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 13.900 | 13.900 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 8.400 | 8.400 |  |  |
| 3 | Đầu tư theo quyết định 160 |  |  |  |  | 3.500 |  | 3.500 |  |
| X | HUYỆN BÙ ĐỐP |  |  |  |  | 17.280 | 14.280 | 3.000 |  |
| 1 | Nguồn XDCB cân đối theo định mức |  |  |  |  | 10.500 | 10.500 |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| b | Chi khoa học và công nghệ |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |
| 2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất |  |  |  |  | 3.780 | 3.780 |  |  |
| 3 | Đầu tư theo quyết định 160 |  |  |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  |